Kamienie milowe:

- 31 października:
Projekt kodowania poziomów

- 3 listopada:
Projekt technicznej strony trybu dla dwóch graczy

- 7 listopada:
Projekt systemu w UML

- 10 listopada:
Pierwsza grywalna kompilacja (gdzie grywalna oznacza możliwość poruszania się statkiem)

- 17 listopada:
Pierwsza w pełni grywalna kompilacja (tylko tryb dla jednego gracza)

- 24 listopada:
Wersja beta trybu dla jednego gracza

- 1 grudnia:
Pierwsza grywalna kompilacja z trybem dla dwóch graczy

- 12 grudnia:
Działający prototyp, wersja beta trybu dla dwóch graczy

- 31 grudnia:
Wersja RC projektu

- 12 stycznia:
Zakończenie prac nad grą

- 19 stycznia:
Zakończenie prac nad dokumentacjami

- 22 stycznia:
Zakończenie prac nad podręcznikiem dla użytkownika

- 23 stycznia:
Oddanie ostatecznej wersji gry + dokumentacji